ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОГО РАЙОНА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

«28» апреля  2025 г.                                                               № 134-рх

г. Псков

Об утверждении отчета по использованию бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда Псковского района

В соответствии со статьей 5 Решения  Собрания  депутатов  Псковского  района от 26.08.2021 № 301 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Псковского района от 10.04.2014г. № 106  «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования « Псковский район»:

1. Утвердить отчет согласно Приложению №1.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации Псковского района А.А. Иванова.

3. Данное распоряжение разместить на официальном сайте Псковского района и опубликовать в газете «Псковская провинция».

Глава Псковского района                                                                 Н.А. Федорова

Приложение №1

ОТЧЕТ

Об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда Псковского района

на 01.04.2025

| № п/п | Наименование муниципальных программ с основными направлениями расходования средств местного бюджета, в том числе субсидий областного бюджета | Сумма в тыс.руб. | Кассовый расход (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы Псковского района «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения», всего | 110 374 | 6 265 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности | 24 458 | 6 265 |
| 2. | Дорожная деятельность, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области | 85 916 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | за счёт субсидии областного бюджета | 85 057 | 0 |
|  | За счёт местного бюджета | 859 | 0 |
| 2.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования Подосье-Заровенье (Камно) ПК 2+898 – ПК 3+373 | 8 111 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | за счёт субсидии областного бюджета | 8 030 |  |
|  | За счёт местного бюджета | 81 |  |
| 2.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования от а/д Псков-Изборск до границы с Эстонской Республикой- до д.Неёлово-2 | 1 383 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | за счёт субсидии областного бюджета | 1 369 |  |
|  | За счёт местного бюджета | 14 |  |
| 2.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования Подосьё – Заровенье (Камно) (ремонт водопропускной трубы км 2+000) | 2 415 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | за счёт субсидии областного бюджета | 2 391 |  |
|  | За счёт местного бюджета | 24 |  |
| 2.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования от д. Подборовье-1 – до д. Биркино (выборочно) | 2 392 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | за счёт субсидии областного бюджета | 2 369 |  |
|  | За счёт местного бюджета | 23 |  |
| 2.5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования от а/д Евахново-Мелётово-Трубниково- до д.Везки-Талец-Закаменье-Ерёхино (выборочно) | 3 886 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | за счёт субсидии областного бюджета | 3 847 |  |
|  | За счёт местного бюджета | 39 |  |
| 2.6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования от а/д Подборовье-Лопатово-Боровичи – до д.Жуброво-Горки-Добрый Клин(выборочно) | 3 550 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | за счёт субсидии областного бюджета | 3 514 |  |
|  | За счёт местного бюджета | 36 |  |
| 2.7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования от ж/д переезд- Глазачи- Чухонское Загорье- Быстроникольское (выборочно) | 4 154 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | за счёт субсидии областного бюджета | 4 112 |  |
|  | За счёт местного бюджета | 42 |  |
| 2.8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования от а.д Быстроникольское-Черская до д.Корешниково (выборочно) | 742 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | за счёт субсидии областного бюджета | 735 |  |
|  | За счёт местного бюджета | 7 |  |
| 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10 830 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | за счёт субсидии областного бюджета | 10 722 |  |
|  | за счёт местного бюджета | 108 |  |
| 4. | Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего | 5 210 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | за счёт субсидии областного бюджета | 5 158 |  |
|  | за счёт местного бюджета | 52 |  |
| 5. | Нераспределенный лимит | 43 243 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | за счёт субсидии областного бюджета | 42 810 |  |
|  | За счёт местного бюджета | 433 |  |

Первый заместитель Главы

Администрации Псковского района                                       А.А. Иванов